应急AI中台AIP产品 · V4战略规划

# 应急AIP · V4战略规划

对标Palantir AIP，从"项目型AI能力散点"到"受控决策与行动平台"

Governing Thought: 应急AIP的核心壁垒不是更强的模型或更大的知识库——而是在政府私有化、等保合规约束下，先建应急行业本体(Ontology)，再让AI在本体上执行受控的研判-调度-文书闭环。这是从每年N个定制项目堆栈，跃迁到"平台+行业包"可复制商业模式的唯一路径。

版本: v4.1（主公已审批） | 日期: 2026-06-02 | 品牌名: 应急AIP

## ✅ 主公决策（5/5已确认）

| # | 决策 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ontology第一优先级 | ✅ 是 |
| 2 | SDK主导 | ✅ 杨博+贾小奎（兰磊/李刚走其他业务线） |
| 3 | 天津做试点 | ✅ 是 |
| 4 | 品牌名 | ✅ 应急AIP |
| 5 | Phase1预算 | ✅ 80万 |

## P1 · 执行摘要 · SCQA

### S · Situation — 我们已有不少AI能力点

中台产品部13人团队在天津项目及掌上应急产品中，已落地Agent、Skills、MCP、工作流、知识库等AI能力，FastGPT和Dify提供了基础RAG和编排能力。业务场景明确——预警研判、指挥调度、值班辅助、文书生成——价值感已在客户侧建立初步认知。

### C · Complication — 但能力散在项目中，无法复制

核心矛盾：每个项目都在重复接模型、接知识库、做权限、做工作流；FastGPT和Dify各自为政；Agent/Skills/MCP设计不统一；项目复用率<20%；迁移成本极高；安全、审计、版本、权限治理几乎空白。

Palantir AIP之所以能卖500万美金起步，不是因为它模型更强，而是因为它在AI和业务之间插了一层Ontology（语义层）——让AI在结构化的业务对象世界中工作，而非在原始数据中"猜测"。

### Q · Question — 如何从"项目堆栈"跃迁为"可规模复制的AI中台产品"？

13人团队、3692万业绩压力之下：什么是最高优先级的投入？Ontology要建什么？平台和项目怎么切？商业模式怎么定？落地节奏怎么排？

### A · Answer — 四个Pillar，一条主线

主线：先建应急行业本体(Ontology)，再让AI在本体上执行受控决策与行动闭环。

Pillar 1 · Ontology是唯一壁垒 — 应急行业语义模型是核心资产，不是模型也不是App

Pillar 2 · 从"问答工具"到"受控决策平台" — Logic+Action+权限+审计，政务红线不可妥协

Pillar 3 · 从项目堆栈到平台底座 — 统一底座6大中心，复用率从<20%→>60%

Pillar 4 · "平台+行业包+服务"商业模式 — 对标Palantir价值定价，毛利从30%→60%+

## P2 · Ontology是唯一壁垒

### Palantir值440亿美金的核心不是AI模型，而是Ontology；我们的核心壁垒同样不是百炼API，而是应急行业本体

论断: AI的可靠性取决于它是否在清晰的业务语义层上行动——让模型在结构化语义世界中工作，而非在原始数据中"猜测"。

证据: Palantir报告指出"先抽象出行业的对象模型——对象是什么、之间什么关系、哪些状态变化合法、哪些动作可执行"——没有Ontology，70%工作量在重复造轮子。

So-What: 当前FastGPT/Dify的所有RAG对话都在原始数据层工作，天花板极低。Ontology是唯一能把AI从"可用"拉到"可信"的架构选择。

Action: 7月W1-W2，完成应急域Ontology v1设计评审（10对象+关系+动作+权限）。

### V4三层深化

深化1·状态机: Emergency(6态: discovered→analyzing→responding→handling→recovering→closed) / Hazard(6态) / Resource(7态) / Alert(6态) — 高风险转换标注红线

深化2·Action Types(10类): Create/Update/Link/Escalate/Dispatch/Notify/Generate/Query/Analyze/Close — AI可提议 vs 需人确认一目了然

深化3·字段级权限: basic/response/finance/ai_trace四组字段分别授权不同角色

### ROI量化

| 维度 | 无Ontology | 有Ontology | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| 新项目启动 | 3月 | 1月 | -67% |
| AI对接人力 | 2人×4周 | 1人×1周 | -87% |
| 安全开发 | 2人×2周 | 0（配置化） | -100% |
| 核心人力占用 | ~60%做基建 | ~20%做基建 | -67% |

## P3 · 从"问答工具"到"受控决策平台"

### 政务AI不做"自由对话"，所有动作可追踪、可回放、可审批——这才卖溢价

论断: 应急场景中AI影响的是公共决策效率与责任链——可追责、可复核、可回放是刚需。

四条红线: 数据不出域 / 动作不擅行 / 过程不可黑 / 信息不越权

三层Agent: 交互型(L2→L4) / 流程型(L1→L3 V4聚焦) / 决策型(L0→L2 待Phase2)

三类标杆场景:

值班辅助: 值班日志→自动归类+摘要+待办→交接班纪要草稿→值班员确认

预警研判: 告警→聚合+要素提取+历史案例匹配→风险摘要+等级建议→指挥员确认

文书生成: 事件+模板+制度依据→填充+RAG引用→初稿→领导审批

审计链7要素: 请求人→数据输入→工具调用→AI输出→人工修改→审批决策→执行结果 — 内嵌Ontology SDK

## P4 · 从项目堆栈到平台底座

### 统一底座6大中心一次建设，所有项目按需装配

6大中心: 模型网关 / 工具技能 / 工作流编排 / 知识对象(Ontology引擎) / 权限审计 / 评测运营

迁移路径: Phase1(6-8月)复用率30% → Phase2(9-12月)复用率60% → Phase3(2027Q1)复用率70%+

## P5 · "平台+行业包+服务"商业模式

### 我们卖的不是AI中台代码，是"应急指挥47min→30min的决策操作系统"

四层收入: 平台授权(70%+毛利) / 行业包(60%+) / 席位费(80%+) / 持续运营(50%)

首年收入估算: 910-2610万（占部门目标25-71%）

## P6 · 5个10×候选

| # | 候选 | conviction | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急行业Ontology | 9 | 根节点 |
| 2 | 危化品风险分级模型 | 8 | 依赖1 |
| 3 | 资源匹配推荐模型 | 7 | 依赖1 |
| 4 | 一文生成全闭环 | 7 | 依赖1 |
| 5 | 值班AI助手 | 6 | 依赖1 |

1号是所有10×的前提。

## P7 · 行动路径 · RACI精确到人

| 时间 | 里程碑 | R(执行) | A(决策) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月 | V4审批+安全规范 | 内阁首辅 | 文琳主公 |
| 7月W1-W2 | Ontology v1评审 | 贾小奎 | 文琳主公 |
| 7月W3-W4 | SDK v0.1+Demo | 杨博 | 文琳主公 |
| 7月 | P0小模型标注启动 | 杨博 | 杨博 |
| 8月 | 天津集成+通讯闭环 | 杨博 | 文琳主公 |
| 9月 | AI Logic SDK+P0模型上线 | 杨博 | 文琳主公 |
| 9月 | 三类场景闭环验收 | 杨博 | 文琳主公 |
| 10月 | Evals v0.1+P1模型 | 杨博 | 文琳主公 |
| 11-12月 | 联调+新项目试点 | 工部+兵部 | 文琳主公 |
| 2027Q1 | 产品化出街 | 贾小奎 | 文琳主公 |

### 五不该做

❌ 不先做多模型Benchmark → Ontology先行

❌ 不做通用聊天机器人 → 受控决策

❌ 不为单项目定制Ontology → 跨项目通用

❌ Phase1不做低代码 → SDK先稳

❌ AI不直接执行高风险动作 → 人审强制

## V2→V4 升级对照

| 维度 | V2 | V4 |
| --- | --- | --- |
| Ontology | 概念框架 | 状态机+Action Types+字段级权限 |
| 安全 | 基础RBAC | 四红线+审计链7要素+验收标准 |
| Agent | 未分层 | 三层架构聚焦流程型 |
| 场景 | 概念描述 | 三类闭环可执行设计 |
| 商业模式 | 售价估算 | 四层收入+价值定价 |
| 行动路径 | 11里程碑 | 10里程碑+RACI+5不该做 |
| 假设管理 | 无 | 30假设±误差 |
| 信息密度 | 未评分 | 104/120 |

应急AIP V4.1 · 好哒 · 2026-06-02 · 主公已审批

[应急AI中台AIP产品-V4战略规划.md]